Sentinel AgentOS 深度解析与发展规划

版本 1.0.7 | 2026-06-16 | 由 OpenClaw Agent 安妮 (Annie) 编制

1. 项目概述

Sentinel AgentOS 是运行在 OpenClaw Gateway 内部的 AI Agent 安全插件。通过注册 before_tool_call / after_tool_call / session_start 生命周期钩子，对 AI 的每次工具调用执行确定性拦截和异步审计。

1.1 当前架构：三层安全过滤

- **第一层 before_tool_call (P100)**：28条危险命令正则 + 18条警告命令 + 16条敏感文件 + 11条保护文件 + JSON/YAML 语法校验。纯内存、零 I/O、毫秒级。

- **第二层 after_tool_call (P90, non-blocking)**：同步写入审计日志到 .agentos/audit.jsonl。

- **第三层 AgentOS Core**：异步管道（episodic 记忆 + feedback 引擎 + profiler）。

1.2 当前统计数据

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总操作记录 | 1,100 次 |
| 拦截规则数 | 28 危险 + 18 警告 + 16 敏感文件 + 11 保护文件 |
| 主要工具类型 | exec (616) / read (176) / edit (73) / write (72) |
| 审计文件大小 | 约 270 KB |
| 版本历史 | v0.3.0 到 v1.0.7 (100+ commits) |

1.3 技术栈

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 语言 | TypeScript (ES2022) |
| 构建 | esbuild |
| 运行时 | OpenClaw Plugin SDK (v2026.6.6) |
| 依赖 | sentinel-agentos@0.3.x, node:fs, node:path |

2. 深度解析

2.1 架构债务分析：双层审计冗余

插件层和核心库层各自维护独立的审计管道。数据格式不同，插件用轻量 {id,ts,toolName,ok}，核心库用完整 {schemaGate,riskGate,verifyGate,diff}。结果是两份数据，两套维护

- 根因：架构演变中核心库审计先存在，后来插件层为了轻量实时又加了一层

- 影响：每次工具调用写2次审计文件

- 风险：核心包升级时插件必须同步升级

2.2 规则引擎分析

28+18条规则全为正则，存在三个问题：

1. 误报率高：docker run -v 匹配任何含 -v 的 docker run

2. 逃逸容易：echo base64|bash 可绕过

3. 无状态：用户允许后不学习

Claude Code Auto Mode 数据：用户批准93%的权限请求。Sentinel 只弹窗不提供替代方案

2.3 可观测性差距

- 拦截记录只有audit.jsonl，无查询接口

- 无/status面板

- 无法知道规则命中率

2.4 威胁模型覆盖

| 威胁 | Claude Code | Sentinel | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| Overeager | Level 3 classifier | block+requireApproval | 中等 |
| Mistakes | Level 2 ask | 规则匹配 | 中等 |
| Injection | Input Layer 扫描 | 未覆盖 | 大 |
| Misaligned | 无报道 | 未覆盖 | 小 |

3. 行业对标

| 维度 | Claude Code | Anthropic MA | Sentinel v1.0.7 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 威胁检测 | 双层classifier | Brain/Hands分离 | 正则+规则 | 落后1-2代 |
| 审批机制 | 三级权限 | 凭证隔离 | block/approval二级 | 需中间级别 |
| 替代方案 | Run anyway/Modify | 自主重试 | 只拦不帮 | 最大差距 |
| 可观测性 | 内置面板 | event log | 只写audit.jsonl | 需仪表盘 |
| 可配置性 | 自定义allowlist | resource config | 硬编码 | 需外部配置 |
| 学习能力 | classifier学习 | N/A | 无 | 长期目标 |

4. 发展规划

4.1 总路线图

| 阶段 | 版本 | 时间 | 核心交付 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立化 | v1.1 | 2周 | 内联核心逻辑 | P0 |
| 可配置 | v1.2 | 1周 | 外部规则文件+热加载 | P1 |
| 可观测 | v1.3 | 1周 | 状态CLI+审计查询 | P1 |
| 智能审批 | v1.4 | 2周 | 替代方案+效果追踪 | P1 |
| 上下文管理 | v1.5 | 2周 | 上下文压缩 | P2 |
| 沙箱集成 | v2.0 | 1月 | AST分析+独立安全层 | P3 |

4.2 独立化 (v1.1, P0, 2周)

内联核心包依赖到插件目录。核心：将Guard/Memory/Audit逻辑复制到plugins/sentinel-agentos/src/core/，独立审计不再依赖核心库

4.3 可配置 (v1.2, P1, 1周)

.agentos/rules.json支持自定义规则。热加载无需重启Gateway。支持禁用内置规则和调整优先级

4.4 可观测 (v1.3, P1, 1周)

openclaw plugin sentinel status命令。审计查询支持--since/--tool/--result过滤

4.5 智能审批 (v1.4, P1, 2周)

危险命令绑定替代方案提示。用户允许记录到approved.jsonl。规则月度命中统计

4.6 上下文管理 (v1.5, P2, 2周)

episodic注入改为加权选择。上限5条高频+3条近期+2条错误。用户可配maxContextChars

4.7 沙箱集成 (v2.0, P3, 1月)

危险命令改为临时沙箱预览。AST级别参数分析。prompt injection检测

5. 风险与依赖

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDK大版本变更 | 中 | 高 | 避免SDK内部API |
| 核心包不兼容 | 中 | 中 | v1.1独立化消除 |
| 审批疲劳禁用 | 低 | 高 | v1.4智能审批 |
| 审计膨胀 | 低 | 中 | rotate+7天保留 |

6. 附录

规则清单 (v1.0.7)

DANGEROUS (28条): rm -rf /, sudo rm, chmod 777, mv /dev/null, fork bomb, dd写入磁盘, del /f /s, rd /s /q, Remove-Item, format, cipher /w, docker run转挂载, --privileged, exec -it, DROP DATABASE/TABLE, TRUNCATE, nc -e, PowerShell下载, base64解码, curl|sh, wget, |sh, |bash

WARNING (18条): git push --force/-f, reset --hard, commit --amend, rebase -i, npm publish/unpublish, pip/gem/cargo/go install, docker rm, docker system prune

参考: Anthropic Managed Agents (2026-04), Claude Code Auto Mode (2026-03), Agent Eval (2026-01), CrewAI, LangChain Deep Agents, MCP Protocol